Утверждена

постановлением Речицкой

сельской администрации

от  20.12.2017 г. №37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Речицкая сельская администрация |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | отсутствует |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение и этапы реализации программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы- 6 400 000,0рублей, в том числе 2018- 1 300 000,0000,0 рублей; 2019- 1 300 000,0 рублей; 2020- 1 300 000,0 рублей. 2021- 1 300 000,0 рублей 2022- 1 200 000,0 рублей |
| Основные показатели(индикаторы) программы | -доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий; -доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий; |

- Общая характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программными  методами

Муниципальная программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно - художественного оформления поселка Речица.

В существующем жилищном фонде на территории поселка Речица    объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Не проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Во многих дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды района.

Для решения проблем по благоустройству поселка Речица  необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно - целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Применение программно - целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для приведения территории поселка Речица  к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий района, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения района, увеличить площадь озеленения районных территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица.

Задачей муниципальной программы является  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Речица  в соответствии с едиными требованиями.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6 400 000,0 рублей, в том числе

2018 г. – 1 300 000,0 рублей;

2019 г.-  1 300 000,0 рублей;

2020 г. – 1 300 000,0 рублей.

2021 г. – 1 300 000,0 рублей.

2022 г. – 1 200 000,0 рублей.

5.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы

В рамках программы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства городской среды, включающие распределение субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования «Речицкое сельское поселение» на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Речица, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов, парков), дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Состав муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия  реализации  программы (приложение №2).

7.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении № 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении № 6 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в приложении 7 к муниципальной программе;

- план реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018-2022годы» приведен в приложении №8.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»  на 2018-2022г.г.

| №п/п | Наименование показателя(индикатора) |  | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
|  |  |  | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица Задачи муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Речица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | % | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 40 | 50 | 100 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - | - | - | - | - | 15 | 33 | 67 | 82 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1.Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД и общественных территорий | Речицкая сельская администрация | 2018 | 2022 | Локально сметный расчет | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовых территориях МКД и общественных территориях 1.2.1.Минимальный перечень работ. 1.2.2.Дополнительный перечень работ. | Речицкая сельская администрация | 2018 | 2022 | Отремонтированные дворовые территории МКД и общественные территории | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 2.1 Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий | Речицкая сельская администрация | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД и общественных территорий, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий | Речицкая сельская администрация | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 3.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий | Речицкая сельская администрация | 2018 | 2022 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение №3

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы

| № п/п |  |  | Год реализации программы |  | Адрес дворовой территории | Перечень мероприятий | Объемы работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 270м2 | 3 83 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 429 700,0 |
| 2. |  |  | 2018 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 180м2 | 242100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 270 300,0 |
| Итого по благоустройству придомовых территорий в 2018 году: |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,0 |
| 1. |  |  | 2019 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №16 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 140м2 | 193 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 221 800,0 |
| 2. |  |  | 2019 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №8 по ул. 70 лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 190м2 | 240 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 1шт | 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 1шт | 1200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 1шт | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 250 000,0 |
| 3. |  |  | 2019 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №10 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 150м2 | 1906 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 1шт | 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 1шт | 1200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 1шт | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 200 000,0 |
| 4. |  |  | 2019 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №7 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
|  |  |  | Итого по благоустройству придомовых территорий в2019 году: |  |  |  |  | 700 000,0 |
| 1. |  |  | 2020 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №1 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 260м2 | 321800,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 350 000,0 |
| 2. |  |  | 2020 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №13 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 120м2 | 160600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 1шт | 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 1шт | 1200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 1шт | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 170 000,0 |
| 3. |  |  | 2020 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №14 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 130м2 | 170600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 1шт | 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 1шт | 1200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 1шт | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 180 000,0 |
| Итого по благоустройству придомовых территорий в 2020 году: |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,0 |
| 1. |  |  | 2021 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 300м2 | 383 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |  |  | 519 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 1шт | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 402 800,0 |
| 2. |  |  |  |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №3 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 210м2 | 278400,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 2шт | 8000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 2шт | 2400,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 2шт | 8400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 297 200,0 |
| Итого по благоустройству придомовых территорий в 2021 году: |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,0 |
| 1. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №5 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 300м2 | 393 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек 3.Установка урн | 3шт 3шт | 12000,0 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 421 400,0 |
| 2. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
| 3. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №6 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 2шт | 8000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 2шт | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 2шт | 8 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 18 800,0 |
|  |  |  |  |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №8 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 180 000,0 |  |  |
| 4. |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн |  |  | 3шт |  |  |  | 3600,0 |  |
| 5. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №10 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
| 6. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №2 по ул. Молодежной в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
| 7. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №3 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 2шт | 8000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 2шт | 2400,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 2шт | 8400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 18 800,0 |
| 8. |  |  | 2022 |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №16 по ул. 70лет Октября в п.Речица | 1.Асфальтирование проездов к МКД. | 0м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка скамеек | 3шт | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка урн | 3шт | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Установка светильников наружного освещения | 3шт | 12600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 28 200,0 |
| Итого по благоустройству придомовых территорий в 2022 году: |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,0 |
| Итого по благоустройству придомовых территорий по программе 2018 - 2022 г.г.: |  |  |  |  |  |  |  | 3 400 000,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»

| № п/п | Наименование общественной территории, её расположение и площадь | Целевой показатель |  |  | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость, руб | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 1 | Сквер перед Домом культуры (ул.70лет Октября,9) | ед. | 1 | 1.Ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги |  | 1 157 200,0 | 2021-2022 |
|  |  |  |  | 2.Установка скамеек(5шт) |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 3.Установка урн(5шт) |  | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  | 4.Установка светильников(4шт) |  | 16 800,0 |  |
|  |  |  |  | Итого по скверу: |  | 1 200 000,0 |  |
| 2 2 | Сквер (ул.70лет Октября,8) | ед. | 1 | 1.Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек |  | 553 000,0 | 2020 |
|  |  |  |  | 2.Установка скамеек(5шт) |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 3.Установка урн(5шт) |  | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  | 4.Установка светильников(5шт) |  | 21 000,0 |  |
|  |  |  |  | Итого по скверу: |  | 600 000,0 |  |
| 3 3 4 | Сквер(ул.Садовая) | ед. | 1 | 1.Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек |  | 1 157 200,0 | 2018-2019 |
|  |  |  |  | 2.Установка скамеек(5шт) |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 3.Установка урн(5шт) |  | 6 000,0 | 2018-2019 |
|  |  |  |  | 4.Установка светильников(4шт) |  | 16 800,0 |  |
|  |  |  |  | Итого по скверу: |  | 1 200 000,0 |  |
| Итого по общественным территориям |  |  |  |  |  | 3 000 000,0 | 2018-2022 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2.Оборудование автомобильных парковок;

3.Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

4.Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

5.Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

6.Устройство новых пешеходных дорожек;

7.Ремонт существующих пешеходных дорожек;

8.Замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

9.Окраска бордюрного камня;

10.Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

11.Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

12.Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

13.Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

14.Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

15.Установка вазонов, цветочниц;

иные виды работ.

Приложение №7

к муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству

| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | 1 м2 | 1043 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | 1 м2 | 667 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 МП | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.30.15. | 1 ПМ | 937 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | 1 м2 | 1043 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | 1 м2 | 667 |
|  | Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |  |  |
|  | Установка уличного светильника на стене здания | 1 шт. | 4167 |
|  | Установка уличного светильника на опоре | 1 шт. | 11451 |
|  | Прокладка кабеля | 1 ПМ | 272 |
|  | Шкаф распределительный | 1 шт. | 13148 |
|  | Раздел 3. Установка скамеек. |  |  |
|  | Установка скамеек | 1 шт. | 6829 |
|  | Раздел 4. Установка урн. |  |  |
|  | Установка урн для мусора | 1 шт. | 1769 |
|  | Раздел 5. Дополнительный перечень |  |  |
|  | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) | 1 м2 | 1313 |
|  | Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий | 1 м2 | 1313 |
|  | Устройство новых пешеходных дорожек | 1 м2 | 1097 |
|  | Ремонт пешеходных дорожек |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | 1 м2 | 737 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 7) | 1 м2 | 466 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 пм | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.20.8. | 1 пм | 743 |
|  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 8901 |
|  | Озеленение территорий |  |  |
|  | Посадка деревьев • | 1 шт. | 5596 |
|  | Посадка кустарников | 1 пм | 1541 |
|  | Устройство газонов | 1 м2 | 259 |
|  | Валка деревьев в городских условиях | 1 м3 | 957 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | 1 м3 | 3997 |
|  | Корчевка пней вручную | 1 пень | 1861 |
|  | Формовочная обрезка деревьев (кронирование) | 1дерево | 5563 |
|  | Установка игрового, спортивного оборудования |  |  |
|  | Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т. 10 мм | 1 м2 | 1200 |
|  | Покрытие 'Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т. 10 мм | 1 м2 | 1250 |
|  | Нанесение разметки для игровых видов спорта ' | 1 пм | 150 |
|  | Асфальтобетонное покрытие | 1 м2 | 1097 |
|  | Песчано-гравийное основание | 1 м2 | 160 |
|  | Турник с брусьями «Акробат» | к-т | 22277 |
|  | Спортивный тренажер «Жим сидя» | к-т | 31824 |
|  | Спортивный тренажер «Гребля» | к-т | 41159 |
|  | Спортивный тренажер «Пресс» | к-т | 21110 |
|  | Спортивный тренажер «Хипс» | к-т | 42432 |
|  | Спортивный тренажер «Скороход» | к-т | 58344 |
|  | Спортивный тренажер «Бабочка» | к-т | 68952 |
|  | Баскетбольный щит | к-т | 26520 |
|  | Ворота футбольные | к-т | 25460 |
|  | Качели двухместные (жесткий подвес») | к-т | 27475 |
|  | Качели одноместные (жесткий подвес») | к-т | 18246 |
|  | Качели | к-т | 32248 |
|  | Качели «Мечта» | к-т | 52191 |
|  | Песочница (L-2000 мм) | 1 шт. | 9123 |
|  | Песочница (2,5х2,5х0.3) | 1 шт. | 19731 |
|  | Горка детская h=1,5 | к-т | 62906 |
|  | Горка детская h=1,2 | к-т | 54101 |
|  | Детский игровой комплекс «Радуга» | к-т | 210219 |
|  | Детский игровой комплекс «Пионер» | к-т | 312724 |
|  | Установка оборудования для хозяйственных площадок: Коврочистка стойка для сушки | Шт К-т (2 шт) | 10502 4084 |
|  | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок, устройство пандусов | 1пм | 1394 |
|  | Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок: бетонные столбики металлические столбики | 1 м2 шт. шт. | 5932 1011 1093 |
|  | Установка вазонов, цветочниц | шт. | 4603 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответствен ный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию |  |  |  |  |  | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Формирование комфортной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018-2022 годы» | Речицкая сельская администра ция | Средства федерального бюджета | 5 593 600,0 | 1 136 200,0 | 1 136 200,0 | 1 136 200,0 | 1 136 200,0 | 1 048 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 486 400,0 | 98 800,0 | 98 800,0 | 98 800,0 | 98 800,0 | 91 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 320 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 6 400 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Речицкая сельская администра ция | Средства федерального бюджета | 2 971 600,0 | 611 800,0 | 611 800,0 | 611 800,0 | 611 800,0 | 524 400,0 | №1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 258 400,0 | 53 200,0 | 53 200,0 | 53 200,0 | 53 200,0 | 45 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 170 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 400 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 600 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Речицкая сельская администра ция | Средства федерального бюджета | 2 622 200,0 | 524 400,0 | 524 400,0 | 524 400,0 | 524 400,0 | 524 400,0 | №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 228 000,0 | 45 600,0 | 45 600,0 | 45 600,0 | 45 600,0 | 45 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 150 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 000 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |