
	                                                                                                                                                                  Утверждена
        							                                                                               Постановлением Речицкой                                                                                                                                                         
                             сельской администрации                                                                   
                                                                                                                       от  28.03.2018 г. №39


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Речицкая сельская администрация  Почепского  района Брянской области

	Соисполнители  муниципальной программы
	отсутствуют

	Перечень подпрограмм
	отсутствует

	Цели муниципальной программы
	  повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица

	Задачи муниципальной программы
	 обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями 

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2018-2022 годы 

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы-        9 761 300,0 рублей, в том числе
2018г. -  20 000,0 рублей;
2019г. -  2 100 500,0 рублей;
2020г. -  2 350 200,0 рублей.
2021г. -  2 590 000,0 рублей
2022г. -  2 700 600,0 рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы  и их значениях 
представлены в приложении №1					



1. Общая характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программными  методами

Муниципальная программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно - художественного оформления поселка Речица.   
В существующем жилищном фонде на территории поселка Речица   объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. 
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Не проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Во многих дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для  обслуживания и эксплуатации  таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД  предусматривает:
а) минимальный перечень  видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт  дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
-ремонт площадок перед входом в подъезд;
-замена бордюрного камня;
Указанный перечень  может быть расширен  только по решению  Правительства Брянской области.
       б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
-оборудование автомобильных парковок;
	-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
	-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
	-обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
	-устройство новых пешеходных дорожек;
	-ремонт существующих пешеходных дорожек;
	-окраска бордюрного камня;
	-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
	-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
	-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
	-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
	-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
	-установка вазонов, цветочниц.
         Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования  формируются по итогам  проведения комиссионной оценки и отбора предложений  заинтересованных лиц общественной комиссией, которая   впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке.  Положение об общественной комиссии  утверждается  постановлением Речицкой сельской  администрации Почепского района.  Очередность благоустройства определяется общественной комиссией. 
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ в случае, если дворовая территория находится в коллективно-долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,  учет и  контроль за их расходованием, утверждается постановлением Речицкой сельской  администрации .. Помимо финансового участия,  заинтересованные лица  могут обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству  дворовых территорий в части  выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы,  озеленение территории, иные работы), проведения субботников.                            
         В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего  пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта  утверждается  постановлением Речицкой сельской администрации .  
Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды города.
Порядок  общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц  утверждаются  нормативными правовыми актами Речицкой сельской администрации . 
Для решения проблем по благоустройству поселка Речицы необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно - целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Применение программно - целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Для приведения территории поселка Речица к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий города, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городской территории, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

	
2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица.
	Задачей муниципальной программы является  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Речица в соответствии с едиными требованиями.

                                          3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.
                    4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 9 761 300,0 рублей, в том числе
2018 г. – 20 000 рублей;
2019 г.- 2 100 500,0 рублей;
2020 г. – 2 350 200,0 рублей.
2021 г. – 2 590 000,0 рублей.
          2022 г. – 2 700 600,0 рублей.

5.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы
   В рамках программы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства городской среды, включающие распределение субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования «Речицкое сельское поселение» на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Речица, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов, парков), дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Состав муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия  реализации  программы (приложение №2). 
	


7.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

	8.Приложения к программе
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
Адресный перечень  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий приведён в приложении № 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении № 6 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).
  План реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»на 2018-2022годы» приведен в приложении №8.
	
           В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018-2022годы» могут вноситься изменения и дополнения в случае изменения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов, изменения единичных расценок,  изменения перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в очередном году. 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           Приложение № 1
                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе
                                                                                                                                                                                     «Формирование современной                                                                                                                                                                                            
		городской среды МО «Речицкое 
                                                                                                                                                                                             сельское поселение»  на 2018-2022г.г.»
Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение» на 2018-2022г.г. 

	№п/п
        
	Наименование показателя(индикатора)
	
	Целевые значения показателей (индикаторов) 

	
	
	Ед. измерения
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022г.

	
	
	
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	
	
	
	
	

	Цели муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Речица
Задачи муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Речица

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	34
	46
	65
	100

	2.
	Доля благоустроенных общественных  территорий от общего количества общественных территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	50 
	 50
	75 
	75 
	100 

	 
 
 
 





























                                                                                                                                                                         





                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                                                                                      к муниципальной программе                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      «Формирование современной      
		городской среды МО «Речицкое 
                                                                                                                                                                                                сельское поселение» на 2018-2022г.г.»



 

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»на 2018-2022г.»


	[bookmark: page19][bookmark: page22]Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные  направления реализации

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	Задача 1.Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий

	1.1. Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на выполнение ремонта
дворовых территорий
МКД и общественных территорий
	Речицкая сельская администрация
	2018
	2022
	Локально
сметный
расчет

	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы

	1.2. Основные мероприятия на дворовых территориях МКД и общественных территориях
1.2.1.Минимальный перечень работ.
1.2.2.Дополнительный перечень работ.

	Речицкая сельская администрация
	2018
	2022
	Отремонтированные дворовые
территории МКД и общественные территории 
	Повышение
уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы

	Задача 2.  Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий

	2.1 Мероприятия:
Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий


	Речицкая сельская администрация
	2018
	2022
	100 % уровень
информирования о
мероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД и общественных территорий, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%

	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы



	

	

	Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории

	3.1. Мероприятия:
Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Речицкая сельская администрация
	2018
	2022
	100 % уровень
информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы

	3.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Речицкая сельская администрация
	2018
	2022
	Доля участия
населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%
	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы














	



















                                                                                                                                                                Приложение №3
                                                                                                                                                                      к муниципальной программе
                                                                                                                                                             «Формирование современной
                                                                                                                                                                                      городской среды МО « Речицкое 
	сельское поселение» на2018-2022 г.г.»

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов поселка Речица, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы


	№ п/п
	Адрес дворовой территории 
	Перечень мероприятий 
	Ориентиро-вочная
стоимость, руб

	
	Благоустройство дворовых территорий в 2018 году
	

	1. 
	поселок Речица, ул. Молодежная , 7
	1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня






	

	2.
	 поселок Речица, ул. Молодежная, 9

	
	

	3.

	поселок Речица, ул. Молодежная, 16
 

	
	

	
	
Итого по благоустройству придомовых территорий в 2018 году
	
20000,0

	
Благоустройство дворовых территорий в 2019 году

	1.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 8

	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд


	

	2.
	
поселок Речица ул. 70 лет Октября, 10
	
	

	3.
4.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 14
поселок Речица ул. 70 лет Октября, 16

	
	

	
	Итого по благоустройству придомовых территорий в 2019 году:
	1350500,0

	Благоустройство дворовых территорий в 2020 году

	1.
	поселок Речица ул. Молодежная, 4
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	 поселок Речица, ул. Молодежная, 8
	
	
	

	3.
	поселок Речица, ул. Молодежная, 10
	
	
	

	4.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 13
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	
	Итого по благоустройству
	дворовых территорий в 2020 г.
	

	1600200,0


	

	Благоустройство дворовых территорий в 2021 году

	1.
	
поселок Речица ул. 70 лет Октября, 5
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 3
	
	

	3.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 1
	
	

	4.
	поселок Речица ул. 70 лет Октября, 7
	
	

	
	
	Итого по благоустройству придомовых территорий в 2021 году:
	1790000,0

	
	           Благоустройство дворовых территорий в 2022 году

	1.
	поселок Речица, ул. Молодежная, 1

	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	поселок Речица, ул. Молодежная,5
	
	

	3.
	 поселок Речица, ул. Молодежная, 3


	
	

	4.
	поселок Речица, ул. Молодежная, 2

	
	

	5.
	 поселок Речица, ул. Молодежная, 6


	
	

	
	Итого по благоустройству придомовых территорий в 2022 году:
	2 000 600,0

	Всего по программе 2018-2022 годов
	6761300

	
	

	                                                                                                                                                                    




                                                                                                                                                                  Приложение №4
                                                                                                                                                                            к муниципальной программе
                                                                                                                                                      «Формирование современной         
                                                                                                                                                                        городской среды МО «Речицкое 
                                                                                                                                                                      сельское поселение на 2018-2022г.г.»                   
Адресный перечень  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Площадь, м2
	
	Перечень мероприятий
	Ориентиро-вочная стоимость, руб
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	

	1
1
	поселок Речица,  сквер

	1 500 
	1. 4.Устройство наружного освещения
	
	2019-2022

	
	
	
	2.3.Установка скамеек и урн для мусора
	
	

	
	
	
	Итого по скверу:
	300 000,0
	

	2

2
	поселок Речица, площадь перед ДК.

	42 357 
	
	
	2019-2022

	
	
	
	2. Строительство ограждения
	
	

	
	
	
	3.Установка скамеек и урн для мусора
	
	

	
	
	
	4.Устройство наружного освещения
	
	

	
	
	
	5.  Устройство асфальтированных дорожек
	
	

	
	
	
	Итого по площади:
	1 500 000,0
	

	3
3
4
	Сквер  (Сосонник )
	4 471

	1.Устройство асфальтированных дорожек,
2.Установка скамеек и урн для мусора.                                          3.Устройство наружного освещения
	
	2019-2022

	
	
	
	Итого по скверам:
	1 200 000,0
	

	
	
	
	Всего:
	3 000 000,0
	






	

	

























                                                                                                                                                                                    Приложение №5
                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе
                                                                                                                                                                                                   «Формирование современной                                                                                                                                                                                                                              
	городской среды МО «Речицкое 
                                                                                                                                                                                       сельское поселение»  на 2018-2022г..»





Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
5.     Ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд.
6.    Замена бордюрного камня.	



                                                                                                                                                                                 Приложение № 6
                                                                                                                                                                        к муниципальной программе
                                                                                                                                                                                                  «Формирование современной
	городской среды МО «Речицкое 
                                                                                                                                                                                     сельское поселение»    на 2018-2022г.г.»

Дополнительный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий


1. Обустройство автомобильных парковок;
	2. Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
	3. Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
	4. Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
	5. Устройство новых пешеходных дорожек;
	6. Ремонт существующих пешеходных дорожек;
	7. Приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
	8. Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
	9. Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
	10. Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
	11. Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
	12. Установка вазонов, цветочниц;
    


                                                                                                                                                         Приложение № 8
                                                                                                                                                                к муниципальной программе 
                                                                                                                                                         «Формирование современной
                                                                                                                                                                                   городской среды МО «Речицкое                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 сельское поселение»   на 2018-2022г.г.»

                                                                                                                                                                                    

                                                         План реализации муниципальной программы 
	
№ п/п
	Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие
	Ответствен ный исполнитель, соисполнители
	Источник финансового обеспечения
	

Объем средств на реализацию

	Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей)



	
	
	
	
	Всего
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	

	








	 «Формирование комфортной городской среды МО «Речицкое сельское поселение»на 2018-2022 годы»






	Речицкая сельская администрация
	Средства федерального и областного бюджетов
	6 404 235,
	0
 
	1 995 475,0
	2 232 690,0
	1 700 500,0
	2 565 570,0
	




	
	
	 

	
	
	
	Средства местного бюджета
	357 065,0
	20 000,0
	105 025,0
	117 510,0
	129  500,0
	135 030,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	9 761 300,0
	20 000,0
	2 100 500,0
	2 350 200,0
	2 590 000,0
	2 700 600,0
	
	
	
	

	

1.
	
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	

Речицкая сельская администрация
	
Средства федерального и областного бюджетов
	6 404 235,0
	0


	1 282 975,0
	1 520190,0

	1 700 500,0

	1 900 570,0
	

№1
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета
	357 065,0
	20 000,0
	67 525,0
	80 010,0
	89 500,0
	100 030,0 
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	6 761 300
	20 000,0
	1 350 500,0
	1 600 200,0
	1 790 000,0
	2 000 600,0
	
	
	
	

	
2.
	
Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	 Речицкая сельская администрация
	Средства федерального и областного бюджетов
	2 850 000
	0
	712 500,0
	712 500,0
	760 000,0
	665000,0
	№2
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета
	150 000
	0
	37  500,0
	37 500,0
	40 000,0
	35 000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	3 000 000,0
	0
	750 000,0
	750 000,0
	800 000,0
	700 000,0
	
	
	
	

	
 
	
	
	
	



