РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЧЕПСКИЙ  РАЙОН
РЕЧИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 02.02.2023 г. №   14
п.Речица
 
Об утверждении Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Речицкого  сельского поселения Почепского  муниципального района Брянской области на 2023-2027 годы»
 
 
 
             В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава Речицкого сельского поселения Почепского  района Брянской области, Речицкая сельская администрация
 
[bookmark: _GoBack]Постановляет: 
1.  Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Речицкого  сельского поселения Почепского  района Брянской области на 2023-2027 гг.
2. Настоящее постановление  опубликовать (обнародовать) согласно действующему законодательству и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Речицкого
Сельского поселения:                                        Н.Н.Шипулина
 
 
 
Утверждена
Постановлением Речицкой
сельской администрации
№ 14 от 02.02.2023г.

 
 
 
                                                 
Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры
Речицкого сельского поселения
Почепского  района Брянской области 
на 2023-2027 годы
 












 


 

 Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Речицкого  сельского поселения Почепского района Брянской области  
на 2023-2027 годы

 
 
	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Речицкого  сельского поселения Почепского района  Брянской области на 2023-2027годы  (далее – Программа)

	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Постановление  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 « Об утверждении Требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
 

	Разработчик программы
	Речицкая  сельская администрация    

	Исполнители программы
	Речицкая  сельская администрация

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Речицкого сельского поселения

	Цель программы
	 Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Речицкого  сельского поселения

	Задачи программы
	1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.

	Сроки реализации программы
	 
2023-2027годы

	Объемы и источники финансирования
	Источники финансирования:
Трансферты, направляемые в бюджет Речицкого сельского поселения из бюджета Почепского района   (будут уточнены при формировании проекта бюджета муниципального района с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета).

	Мероприятия программы
 
 
	- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог.


 










1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
 
  Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Речицкого  сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
-    демографическое развитие;
-    перспективное строительство;
-   состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
 
Наиболее «острой»  проблемой  безопасности дорожного движения является качество дорожного полотна   дорог местного значения Речицкого сельского поселения, а также неудовлетворительное качество асфальтового покрытия на  дорогах присоединенных поселений.
В  2017-2022 гг. был проведен ремонт автомобильной дороги местного значения в результате которого значительно улучшилось качество дороги и как следствие послужило обеспечением дорожной безопасности граждан и их имуществу на данном участке.  
Подобные мероприятия  по ремонту  участков   дорог местного значения предусмотрены  в данной программе на 2023-2027годы.  
 
2. Краткая характеристика муниципального образования
 
Муниципальное образование «Речицкое сельское поселение»  расположено в 5 км от районного центра и в 78 км от областного центра. Площадь территории поселения составляет 4681 га, в том числе: площадь населенных пунктов – 2503,4га.  Через территорию поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения, связывающая его  с   районным центром.     
 Административным центром  поселения  являетсяп.Речица , население Речицкого  сельского поселения на 01.01.2023г.  -  2096чел.
Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике (число работников всех организаций расположенных на территории муниципального образования с учётом занятых индивидуально-трудовой деятельностью,  в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство составляет 2470 человек.                                                            
 Население работает в сфере торговли и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения и Почепского района,   часть населения трудится в ОАО «Куриное царство», ООО «Мираторг» ,фермерских хозяйствах, личном подсобном хозяйстве.

 
 

3. Устройство   улично-дорожной сети

 Всего улиц и переулков на территории поселения - 72
Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения  составляет 37,1 км. Часть  дорог требует ямочного ремонта, асфальтового покрытия и отсыпки.  
По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения, с твердым покрытием дорожного полотна.




Перечень   дорог общего пользования местного значения 
Речицкого сельского поселения.

	№
	Наименование объекта (автомобильная дорога)
	Тип покрытия (асфальт, грунт, щебень, др.)
	Местоположение объекта (населенный пункт, улица)
	Характеристика, км.

	1. 1
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, ул. Молодежная
	1866 м.

	2. 2
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, ул. Садовая
	1265 м.

	3. 3
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, ул. Мичурина
	1244 м.

	4. 4
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, ул. Олимпийская
	757 м.

	5. 5
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, ул. Лесная
	400 м.

	6. 6
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. Лесная
	149 м.

	7. 7
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. 2-й Садовый
	801 м.

	8. 8
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. Садовый
	705 м.

	9. 9
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область Почепский район, п. Речица, ул. Энтузиастов
	654 м.

	10. 10
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область Почепский район, п. Речица, ул. Мира
	496 м.

	11. 11
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица,
ул. Новозыбковская
	560 м.

	12. 12
	автомобильная дорога
	грунтовая
	Брянская область, Почепский район, п. Речица,
ул.Погарская
	795 м.

	13. 13
	автомобильная дорога
	грунтовая
	Брянская область, Почепский район, п. Речица,
ул.Заречная
	624 м.

	14. 
	автомобильная дорога
	асфальт
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. Олимпийский
	1237 м.

	15. 
	автомобильная дорога
	щебень
	Брянская область, Почепский район, п. Речица,
ул.Ново - Заречная
	578 м.

	16. 
	автомобильная дорога
	щебень
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. Мичурина
	585 м.

	17. 
	автомобильная дорога
	грунтовая
	Брянская область, Почепский район, п. Речица, пер. Молодежная
	803 м.

	18. 
	автомобильная дорога
	щебень
	Брянская область, Почепский район, п. Речица,
ул.Речицкая
	523 м.

	19. 14
	автомобильная дорога
	асфальтобетон
	Брянская область, Почепский район, п. Хлебороб, ул. Солнечная
	342 м.

	20. 15
	автомобильная дорога
	грунтовая
	Брянская область, Почепский район, п. Хлебороб, ул.Полевая
	334 м.

	21. 16
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район,д.Верхняя Злобинка, с.Рагозино, д.Морево, с.Чернецкая Коста
	6865 м.

	22. 17
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район,д.Нижняя Злобинка, д.Вяльки
	2310 м.

	23. 18
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район,д.Верхняя Злобинка ул. Юбилейная
	778 м.

	24. 19
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Мира
	1112 м.

	25. 20
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Клубная
	660 м.

	26. 21
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Молодежная
	333 м.

	27. 22
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Дружная
	318 м.

	28. 23
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Северная
	443 м.

	29. 24
	автомобильная дорога
	
	Брянская область, Почепский район, д.Верхняя Злобинка, ул.Советская
	480 м.

	30. 25
	автомобильная дорога
	асфальт, частично
	Брянская область, Почепский район, с.Титовка, ул.Центральная 
	600 м.

	31. 26
	автомобильная дорога
	асфальт, частично
	Брянская область, Почепский район, с.Титовка, ул.Школьная
	800 м.

	32. 27
	автомобильная дорога
	асфальт, частично
	Брянская область, Почепский район, с.Титовка, ул.Погарская
	700 м.

	33. 28
	автомобильная дорога
	грунт
	Брянская область, Почепский район, с.Титовка, ул.Молодежная
	400 м.

	34. 29
	автомобильная дорога
	грунт
	Брянская область, Почепский район, с.Титовка, ул. Клубная
	1000 м.

	35. 30
	автомобильная дорога
	щебень
	Брянская область, Почепский район, с.Рогово, ул.Центральная
	2500 м.

	36. 31
	автомобильная дорога
	грунт
	Брянская область, Почепский район, с.Рогово, ул.Колхозная
	400 м.

	37. 32
	автомобильная дорога
	грунт
	Брянская область, Почепский район, с.Рогово, ул.Садовая
	700 м.

	38. 33
	автомобильная дорога
	щебень, асфальт
	Брянская область, Почепский район, п.Майский
	1500 м.

	39. 34
	автомобильная дорога
	щебень
	Брянская область, Почепский район, д.Дягово
	500 м.

	
	ИТОГО:
	
	
	37117 м.




 
4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов   транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Речицкого  сельского поселения.                         
                                                       
Основные задачи Программы:
-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов   дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов.
 
 Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2023-2027 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.
 
 

5. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

5.1. Общие положения
 Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
-       тенденции социально-экономического развития поселения;  
-   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.
1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы является местный бюджет. Перечень программных мероприятий приведен в приложении   к Программе.
 
5.2   Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

6. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется  Речицкой  сельской администрацией. Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного и областного бюджета.
  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Речицкого  сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются: Речицкая сельская администрация.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава  Речицкого сельского поселения.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
 
7. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
  - модернизация и обновление   транспортной инфраструктуры поселения;
  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
 - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.











                                                                                       Приложение
Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Речицкого
сельского поселения Почепского района 
Брянской области на 2023-2027годы  


 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 
	№
пп/п
	Наименование мероприятия
	 
Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	Размер финансовых затрат,
тыс. руб.

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	2
	Содержание и ремонт  дорог общего пользования  местного значения    
	Повышение  качества дорожного полотна,
безопасности дорожного движения
	 Бюджет поселения
	1446391,00
	(будут уточнены при формировании проекта бюджета муниципального района с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета).

	 
	Всего
	
	




